|  |  |
| --- | --- |
| **Semana del 28 julio al 03 agosto** | |
| Tareas Realizadas | Espera de revisión de documentación TIN-FR-006, revisión de documentación sobre la Investigación para realizar la migración de sql server 2016 a 2022 y reunión Planing de gestión de problemas. Nueva Asignación Investigar para la instrucción order by # - Investigar y listar las tablas que tiene el campo Unqualified Join(s) detected |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos |  |
|  |  |
| **Semana del 04 agosto al 10 agosto** | |
| Tareas Realizadas | 04 y 05 /08/2025 Ausente por motivo por nacimiento de mi bebé, 06 al 08/08/2025 Investigación de Order by y el uso en del Insert. Update y delete en View, dts, stored procedures, y listando en un excel realizando la busqueda en la DB GTSFBDB. |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos | No tener instrucciones de donde y en que DB se podría empezar a trabajar al momento de la migración, es decir las prioridades. |
|  |  |
| **Semana del 11 agosto al 17 agosto** | |
| Tareas Realizadas | Investigación para la instrucción order by #, Investigación para la instrucción order by # - Lista DB GTSFBDB, Investigación para la intrucción order by - Correción lista DB GTSFBDB, Investigación para la intrucción order by - Seguimiento lista DB GTSFBDB, 15/08/2025 Vacaciones. |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos |  |
|  |  |
| **Semana del 18 agosto al 24 agosto** | |
| Tareas Realizadas | Investigación para la intrucción order by - Seguimiento lista DB GTSFBDB y documento TIN-FR-006, reunión Sprint Review equipo de obolescencia de sql, reunión Planning obsolescencia, Investigación para la intrucción order by - Seguimiento de lista de fuentes en varias DB, Investigación para la intrucción order by - Seguimiento de lista de fuentes en varias DB y Llenado de Excel Equipo SQL, Investigación para la intrucción order by - Llenado de Excel reunión con Jefe Inmediato - Revisión avances Obsolecencia sql (Raul Montenegro), Equipo SQL, Investigación para la intrucción order by - Llenado de Excel Equipo SQL apoyo de compañeros para la búsqueda en los repositorios en las fuentes de Crosswalk. |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos | No tener una instrucción puntual de los repositorios para poder realizar la búsqueda de la instrucción Order By, ya que existen 574 repositorios. |
|  |  |
| **Semana del 25 agosto al 31 agosto** | |
| Tareas Realizadas | Espera de reunión para revisión del documento y tener una nueva Planing, Espera de revisión de Documento Compartido Búsquedas Actualizadas Order by y Reunión planing y nuevas instrucciones Revision de base de datos reunión Planing nuevas instrucciones, Seguimiento de búsqueda de información de DB para actualizar el documento para la migración SQL Server 2016 a 2022. |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos |  |

**agosto 2025**