|  |  |
| --- | --- |
| **Semana del 30 junio al 06 julio** | |
| Tareas Realizadas | Seguimiento del porque DATO EN ACCBL EN CONSULTA DESBLOQUEOS INCORRECTO, Documentación TIN-FR-003 DatoError-RangoFecha-Consulta\_AHCBL\_ACCBL, Propuesta de solución para la mejora Filtrar registros por el Número de Documento - TIN-FR-006, Seguimiento de Pruebas y propuesta para la mejora Filtrar por el numero de documento. |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos |  |
|  |  |
| **Semana del 07 julio al 13 julio** | |
| Tareas Realizadas | Seguimiento - Pruebas TRX AHCBL/ACCBL Mejoras, Seguimiento - Pruebas TRX AHCBL/ACCBL Mejoras TIN-FR-003, Pruebas Mejoras TRX AHCBL/ACCBL - TIN-FR-003, Creación de Nuevo DP para unificar DP 606517 y DP 594577 y espera de creación de rama, Corrección de Matriz de Pruebas, Espera sin Asignación por cambio de Equipo Obsolencia |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos | Saber que version en la que se va a migrar SQL Server 2022 |
|  |  |
| **Semana del 14 julio al 20 julio** | |
| Tareas Realizadas | Realización de Pull Request en la nueva rama para su unificación, Espera Asignación - Equipo incorpora al equipo para atender temas de obsolescencia en sql server, Investigación Fallas en la Migración de SQL 2011 al 2025, Investigación Migración de SQL a 2022, Investigación Migración de SQL 2016 a 2022 - TIN-FR-006, Investigación Migración de SQL 2016 a 2022 - TIN-FR-006, Reunión Validación traslado restricción a reunión comité Equipo Mantenimiento, Investigación Migración SQL 2016 a 2022 |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos | Saber que version en la que se va a migrar SQL Server 2022 |
|  |  |
| **Semana del 21 julio al 27 julio** | |
| Tareas Realizadas | Investigación Migración SQL 2016 a 2022 se creó documento Excel para consolidar los errores incidentes técnicos. Se tuvo reunión Andrea y Horacio sobre los avances, Se siguió investigando y agregando incidentes en el Documento Excel, Agregando incidentes en el Documento TIN-FR-006, Seguimiento de documento TIN-FR-006 y validación de que todo esté bien y entregarlo. |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos |  |
|  |  |
| **Semana del 28 julio al 03 agosto** | |
| Tareas Realizadas | Espera de revisión de documentación TIN-FR-006, revisión de documentación sobre la Investigación para realizar la migración de sql server 2016 a 2022 y reunión Planing de gestión de problemas. Nueva Asignación Investigar para la instrucción order by # - Investigar y listar las tablas que tiene el campo Unqualified Join(s) detected |
| Tareas por Realizar |  |
| Obstáculos |  |

**julio 2025**